| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN ###### Số: /TTr-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Xuyên, ngày tháng 06 năm 2017 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH
Về việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

của huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh

- Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên với những nội dung chủ yếu sau đây:

- 1. Hồ sơ trình thẩm định kèm theo Tờ trình gồm:

- - Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng đất năm 2015 (tỷ lệ 1:25.000)

- - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1:25.000)

- 2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)

2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất từ năm 2011-2015 của huyện Cẩm Xuyên như sau:

Theo Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh phê duyệt có 340 dự án với tổng diện tích thực hiện là 8.623,35 ha. Kết quả thực hiện  được 159 dự án, đạt 46,76%; Có 95 danh mục công trình dự án chưa thực hiện tiếp tục chuyển sang kỳ cuối 2016-2020 chiếm 27,94%; còn lại có 86 danh mục công trình dự án không có khả thi đưa ra khỏi quy hoạch, chiếm 25,29%.

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch 2011-2015 (ha) | Kết quả thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | So sánh |  |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) (ha) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(4)*100 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 47.697,31 | 49.959,15 | 2.261,84 | 104,74 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 8.776,54 | 11.520,74 | 2.744,20 | 131,27 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 7.366,53 | 11.154,39 | 3.787,86 | 151,42 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.030,55 | 1.262,95 | 232,40 | 122,55 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.065,26 | 4.781,74 | 1.716,48 | 156,00 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12.390,49 | 12.853,14 | 462,65 | 103,73 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.961,40 | 12.028,42 | 67,02 | 100,56 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9.630,20 | 6.576,61 | -3.053,59 | 68,29 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 574,07 | 624,17 | 50,10 | 108,73 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 47,38 | 12,52 | -34,86 | 26,42 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 221,42 | 298,78 | 77,36 | 134,94 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 12.214,61 | 11.569,93 | -644,68 | 94,72 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 183,83 | 59,23 | -124,60 | 32,22 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 68,02 | 58,98 | -9,04 | 86,71 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 3,07 |  | -3,07 |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  | 11,01 | 11,01 |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |  | 15,78 | 15,78 |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi N. nghiệp | SKC | 227,04 | 40,76 | -186,28 | 17,95 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động KS | SKS | 243,30 | 34,67 | -208,63 | 14,25 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.022,14 | 3.708,24 | -313,90 | 92,20 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 4,80 | 1,82 | -2,98 | 37,92 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  | 0,48 | 0,48 |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 27,86 | 15,86 | -12,00 | 56,93 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 965,17 | 1.608,01 | 642,84 | 166,60 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 107,33 | 132,84 | 25,51 | 123,77 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 38,96 | 64,37 | 25,41 | 165,22 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  | 0,83 | 0,83 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,00 | 11,75 | 11,75 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 606,30 | 693,77 | 87,47 | 114,43 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 147,39 | 30,41 | -116,98 | 20,63 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  | 37,90 | 37,90 |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  | 18,93 | 18,93 |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 42,58 | 42,71 | 0,13 | 100,31 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.884,69 | 1.183,47 | -701,22 | 62,79 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3.639,43 | 3.784,11 | 144,68 | 103,98 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,70 | 13,94 | 11,24 | 516,30 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 3.737,09 | 2.117,57 | -1.619,52 | 56,66 |

2.2. Đánh giá nguyên nhân, tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)

Nhìn chung các các công trình dự án thực hiện trong  kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện đạt tỷ lệ thấp, thực hiện được 159 /340 công trình, dự án, đạt 46,76%.

Nguyên nhân:

- Công tác phối hợp, trách nhiệm trong việc lập quy hoạch sử dụng đất giữa các phòng, ngành của huyện còn hạn chế.

- Một số địa phương (xã, thị trấn) chưa quan tâm đúng mức, chưa xác định được tầm quan trọng trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, thiếu chiều sâu, tính chủ động trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Vốn đầu tư từ ngân sách thắt chặt, cắt giảm hoặc cấp không đúng hạn.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai ở một số địa phương còn có dấu hiệu buông lỏng, hành vi vi phạm pháp luật đất đai như lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất lãng phí, vi phạm quy hoạch, kế hoạch….

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát, cũng như chấn chỉnh quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nên nhiều công trình không được bố trí kinh phí để thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra, nhất là vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng,…

- Thời gian các tổ chức kinh tế sử dụng đất lập dự án đầu tư và lập hồ sơ về đất đai thực hiện chậm điều đó làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.

3. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

3.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2015 |  | Điều chỉnh đến năm 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích cấp tỉnh phân bổ | DT cấp huyện XĐ, xác định bổ sung | Tổng diện tích | Cơ cấu (%) |
| I | Tổng diện tích tự nhiên |  | 63.646,65 | 100,0 | 63.646,65 |  | 63.646,65 | 100,0 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 49.959,15 | 78,49 | 48292,41 | 489,59 | 48.782,00 | 76,65 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 11.520,74 | 18,10 | 10570,06 | 235,01 | 10.805,07 | 16,98 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 11.154,39 | 17,53 | 10238,05 | 220,58 | 10.458,63 | 16,43 |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 366,34 | 0,58 |  | 346,43 | 346,43 | 0,54 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.262,95 | 1,98 | 2975,03 | -266,58 | 2.708,45 | 4,26 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.781,74 | 7,51 | 4316,18 | 287,50 | 4.603,68 | 7,23 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12.853,14 | 20,19 | 13780,66 | -991,95 | 12.788,71 | 20,09 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 12.028,42 | 18,90 | 12028,43 | -0,01 | 12.028,42 | 18,90 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6.576,61 | 10,33 | 3206,74 | 1.237,54 | 4.444,28 | 6,98 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 624,17 | 0,98 | 898,43 | -7,13 | 891,30 | 1,40 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 12,52 | 0,02 | 12,52 | -4,76 | 7,76 | 0,01 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 298,78 | 0,47 |  | 504,25 | 504,25 | 0,79 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11.569,93 | 18,18 | 13482,27 | -280,13 | 13.202,14 | 20,74 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 59,23 | 0,09 | 278,31 |  | 278,31 | 0,44 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 58,98 | 0,09 | 60,48 |  | 60,48 | 0,10 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 11,01 | 0,02 | 56,05 |  | 56,05 | 0,09 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 15,78 | 0,02 | 719,79 |  | 719,79 | 1,13 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 40,76 | 0,06 | 111,46 | -9,88 | 101,58 | 0,16 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 34,67 | 0,05 | 34,68 | -0,01 | 34,67 | 0,05 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.708,24 | 5,83 | 4258,33 | -11,91 | 4.246,42 | 6,67 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,82 | 0,00 | 2,34 | 0,01 | 2,35 | 0,00 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,48 | 0,00 | 0,48 |  | 0,48 | 0,00 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 15,86 | 0,02 | 122,86 | -99,50 | 23,36 | 0,04 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.608,01 | 2,53 | 1717,77 | -0,08 | 1.717,69 | 2,70 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 132,84 | 0,21 | 156,22 | -8,44 | 147,78 | 0,23 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 64,37 | 0,10 | 69,52 | -1,12 | 68,40 | 0,11 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,83 | 0,00 | 0,83 |  | 0,83 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,75 | 0,02 | 15,03 | -0,01 | 15,02 | 0,02 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 693,77 | 1,09 | 735,83 | -4,78 | 731,05 | 1,15 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 30,41 | 0,05 |  | 40,91 | 40,91 | 0,06 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 37,90 | 0,06 |  | 46,51 | 46,51 | 0,07 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 18,93 | 0,03 |  | 24,43 | 24,43 | 0,04 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 42,71 | 0,07 |  | 43,38 | 43,38 | 0,07 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.183,47 | 1,86 |  | 1.118,78 | 1.118,78 | 1,76 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3.784,11 | 5,95 |  | 3.711,87 | 3.711,87 | 5,83 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 13,94 | 0,02 |  | 11,94 | 11,94 | 0,02 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 2.117,57 | 3,33 | 1871,97 | -209,46 | 1.662,51 | 2,61 |

(Phân bổ chi tiết cho các đơn vị hành chính xã, thị trấn xem biểu 03/CH kèm theo báo cáo)

3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.344,86 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 532,23 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 515,12 |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 17,11 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 101,11 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 160,11 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 64,43 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 467,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 15,12 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | 4,76 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,10 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 53,04 |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS | 41,41 |
| 2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |
| 2.7 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |
| 2.8 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 1.665,33 |
| 2.9 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 6,24 |

(Phân bổ chi tiết cho các đơn vị hành chính xã, thị trấn xem biểu 04/CH kèm theo báo cáo)

3.3. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 95,41 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |
|  | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 6,41 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,50 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 72,50 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 14,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 359,65 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 270,45 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 5,65 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 48,63 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,53 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 19,30 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,54 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,07 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 12,93 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,55 |

(Phân bổ chi tiết cho các đơn vị hành chính xã, thị trấn xem biểu 05/CH kèm theo báo cáo)

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các cụm công nghiệp, TT - CN… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật đất đai năm 2013.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, để Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện trình HĐND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Hội đồng thẩm định ĐC QHSD đất cấp huyện; - Lưu: VT . | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Hữu Duyệt |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- | --- |